EDITAL

RDC ELETRÔNICO Nº 23/2019-COGIC

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por intermédio da Comissão Permanente de Licitação constituída pela Portaria nº 068/2019, de 08/05/2019, da Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (COGIC), doravante denominada simplesmente Comissão, que realizará licitação, na modalidade Regime Diferenciado de Contratação, na forma eletrônica (RDC-e), Técnica e Preço, nos termos da Lei n.º 12.462/2011, Lei Complementar 123/06, Lei n.º 8.078/1990, Decreto 8.538/2015, Decreto nº 7.581/2011, Decreto nº 8.080/2013, Decreto nº 7.983/13, Instruções Normativas SLTI/MPOG n° 01/2010 e IN-SG/MPDG nº 03/2018, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  A opção pelo RDC consta de forma expressa neste edital e resultará no afastamento das normas contidas na Lei no 8.666/1993, exceto nos casos expressamente previstos na citada Lei nº 12.462/2011.

Data da sessão: 19/11/2019

Horário: 10h00min (horário de Brasília-DF)

Endereço eletrônico para participar: http://www.comprasgovernamentais.gov.br

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES (RDC)

A leitura destas informações não dispensa a interpretação integral do Edital, seus anexos e legislação pertinente.

Os principais procedimentos e alterações a serem observadas pelas licitantes neste processo são os seguintes:

- Período de publicação de 30 (trinta) dias úteis;

- Processo Eletrônico pelo sistema Comprasnet: www.comprasgovernamentais.gov.br

- As dúvidas com relação ao download do edital e operacionalização do sistema devem ser dirimidas junto à Secretaria de Logística do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da central telefônica 08009782329 ou pelo sítio www.comprasgovernamentais.gov.br;

- Inversão das fases (com relação às modalidades da Lei nº 8.666/93) – primeiro ocorrerá à abertura e julgamento das propostas (técnicas e de preços) e posteriormente, a habilitação somente da melhor classificada ou, caso inabilitada, na ordem subsequente de classificação;

- Necessidade de credenciamento prévio dos fornecedores no SICAF e chave de acesso ao sistema Comprasnet;

- Fase recursal única – a fase recursal somente ocorrerá após a decisão sobre a licitante habilitada e declarada provisoriamente vencedora. Contudo, é obrigatório que as licitantes manifestem sua INTENÇÃO de recorrer no momento oportuno, ou seja, ao final de cada fase, sob pena de decadência do direito – verificar prazos e procedimentos no edital;

- Prazo para impugnação e/ou esclarecimentos ao edital – será de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data agendada para abertura do certame, na forma definida neste edital;

- Penalidade de suspensão – A penalidade prevista para fraudes, atrasos, inadimplementos, inexecuções e outros para o presente Edital é, além das cominações previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, o impedimento de licitar e contratar por até 05 (cinco) anos, conforme art. 47 da Lei 12.462/2011;

- A FIOCRUZ realizará gestão e fiscalização contratual efetiva e a abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades por descumprimentos contratuais e legais, não previsão para negociação ou aditamento de prazos/valores fora das possibilidades legais.

- DO OBJETO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL DA LICITAÇÃO

  - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DE PROJETO PARA ADQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO AO CBMERJ DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE DE INCENDIO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA CENTRAL DE UTILIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS), sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico, neste Edital e demais anexos.

  - A licitação terá item único.

  - A licitação será realizada pelo regime empreitada por preço global, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar a melhor combinação de técnica e preço.

  - O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados, mediante dispositivo de armazenamento (PENDRIVE, HD EXTERNO),  na Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi – COGIC, Serviço de Gestão de Compras e Contratos/SEGEC, situado na Av. Brasil, 4365, Campus da FIOCRUZ Manguinhos – RJ – Sala 13 – CEP: 21040-360, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min, a partir da data de publicação.

  - A aquisição do edital poderá ser feita gratuitamente através do Portal de Compras do Governo Federal:  www.comprasgovernamentais.gov.br.

  - A retirada do edital, e, também, os documentos que integram o mesmo e não puderem ser transferidos ao portal www.comprasgovernamentais.gov.br., devido ao seu tamanho em MB, (relativamente às Plantas), poderá ser feita gratuitamente através da disponibilização para download do arquivo completo no site da COGIC: www.cogic.fiocruz.br.

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Programa de trabalho: 10572201514UO0007

Elemento de Despesa: 449051

Fonte de Recurso: 06151000000

- DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - Forma de Execução da Licitação: ELETRÔNICA

  - Modo de Disputa: FECHADO

    - No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas para sua divulgação. Tal modo caracteriza-se, ainda, pela ausência de lances.

  - Regime de Contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

  - Critério de julgamento (tipo da licitação): TÉCNICA E PREÇO.

  - Orçamento: SIGILOSO

  - Data Base do Orçamento: maio 2019

- DO CREDENCIAMENTO

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória RDC, em sua forma eletrônica, com o perfil adequado para a modalidade.

  - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado, nas conformidades dispostas no art. 9° da IN SEGES n° 03/2018; .

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este RDC-e.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação:

    - Interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto nos art.’s 18 e 19 da IN SG/MPOG nº 3, de 2018.

    - Pessoas jurídicas organizadas em consórcio, limitado a 2 (duas) empresas, desde que observadas as regras previstas no art. 51 do Decreto federal nº 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste Edital.

      - Para os licitantes reunidos em consorcio, deverá ser apresentado Termo de Compromisso Particular, subscrito pelos consorciados, com o devido reconhecimento de suas firmas em cartório, indicando os serviços ofertados por cada consorciada em relação ao objeto desta licitação, definindo, assim, a respectiva participação de cada consorciado.

      - Indicação da empresa-líder do consórcio, que deverá responsabilizar-se pela coordenação do objeto e representação junto à contratante, bem como pela apresentação da garantia.

      - As empresas consorciadas responderão, solidariamente, pelos atos praticados pelo consórcio em que se constituírem, desde a fase da licitação até o final da execução do contrato e conclusão dos serviços, até o recebimento definitivo.

      - A cláusula de responsabilidade solidária dos consorciados deverá estar expressa no Termo de compromisso de constituição de consórcio a ser firmado pelos licitantes e no contrato a ser celebrado com a Administração.

      - Cada empresa integrante do consórcio terá que apresentar, individualmente, toda a documentação de habilitação definida por esse Edital e seus anexos.

      - As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, para utilizarem do benefício do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, não poderão se consorciar com empresas de grande porte.

      - São obrigatórios a constituição e o registro do consórcio na Junta Comercial e demais órgãos fiscalizadores, reguladores, antes da celebração do contrato, inclusive nos Conselhos de classe.

      - A empresa-líder do consórcio será a responsável pela obtenção da senha de acesso junto ao Provedor do Sistema, ficando responsável pela negociação durante o certame, em nome do consórcio.

      - No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira.

      - O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir como prazo de conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva.

      - Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pela FIOCRUZ.

  - Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - Entidades empresariais consorciadas em mais de um consórcio, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio, no âmbito desta licitação.

    - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.

    - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

    - Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.

    - Impedidos de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 47 da Lei nº 12.462/2011.

    - Sociedades Cooperativas, considerando a vedação contida no Termo de Conciliação Judicial firmado entre Ministério Público do Trabalho e União e a proibição do artigo 10° da Instrução Normativa SG/MPDG n° 5, de 26 de maio de 2017.

    - Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 36 da Lei nº 12.462/2011.

      - Caso seja constatada tal situação, ainda que a posteriori, a Licitante será desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art. 47 da lei 12.462/2011.

    - Pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto básico ou executivo correspondente.

    - Pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com mais de 5% (cinco por cento) do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado; ou

    - Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão da FIOCRUZ, incluindo os membros da comissão de licitação.

      - Para fins do disposto nos subitens 5.2.8 a 5.2.10, considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

    - Sociedade empresária constituída com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.443/1992.

    - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante junto à FIOCRUZ nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.

  - Como condição para participação nesta licitação, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

      - A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

    - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

    - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

    - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

    - Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

    - De que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do art. 1º, III e IV e art. 5º, III, da Constituição Federal de 05/10/1988.

- DA OPERAÇÃO DA LICITAÇÃO

6.1.	A abertura da sessão pública deste RDC-e e demais trabalhos inerentes ao certame serão conduzidos por servidor público da FIOCRUZ, denominado Presidente da COMISSÃO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereço eletrônico:  www.comprasgovernamentais.gov.br.

  - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Presidente e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat”, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.

  - A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da Proposta Técnica e da Proposta de Preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

- DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - O licitante deverá encaminhar (cadastrar) a PROPOSTA DE PREÇOS por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do RDC-e, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

  - O licitante deverá enviar sua PROPOSTA DE PREÇOS E TÉCNICA mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor total para a execução dos serviços objeto da licitação, expresso numericamente e por extenso, em moeda corrente nacional.

    - Descrição detalhada do objeto, conforme determinantes do Projeto Básico (Anexo IV).

      - Considera-se preço unitário a soma do valor de mão de obra e de material para cada item constante na planilha orçamentária.

      - Considera-se preço total o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada.

      - Serão relevadas diferenças de centavos quando constatada que as mesmas são oriundas de arredondamento no somatório das células.

      - As informações que não constarem na proposta enviada pelo sistema deverão constar da Proposta Proforma (Anexo II), que será anexada ao sistema juntamente com a PROPOSTA TÉCNICA.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Cada licitante somente poderá apresentar uma única proposta, não sendo admitidas propostas alternativas.

  - Não serão admitidas propostas que apresentem cotação alternativa ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução dos serviços, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação.

  - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.

  - Qualquer elemento que possa identificar o licitante na proposta de preços importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

- DO ENVIO DA PROPOSTA TÉCNICA E DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - Após o cadastramento da PROPOSTA DE PREÇOS, o licitante deverá encaminhar (cadastrar) a Proposta Técnica anexando-a na opção “Anexos de Propostas Técnicas”, em arquivo no formato zipfile (.zip), cujo nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Proposta Técnica RDC 23/2019-COGIC e o tamanho não poderá exceder a 50MB, podendo ser incluídos quantos arquivos forem necessários, desde que não ultrapasse este limite para cada arquivo.

    - Será desclassificada a PROPOSTA DE PREÇOS que não estiver acompanhada da respectiva PROPOSTA TÉCNICA.

  - No caso de consórcio, só serão aceitos e analisados atestados emitidos em nome das consorciadas, bem como os serviços e respectivas quantidades executadas por cada consorciada. Admite-se o somatório dos valores de cada consorciado para a comprovação da qualificação técnica.

  - A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada através do QUADRO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA OPERACIONAL (Quadro A) e TÉCNICA PROFISSIONAL (Quadro B), conforme Anexo IX deste edital e deverá seguir os seguintes parâmetros:

    - Estar redigida em português, em papel timbrado da empresa, digitada, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, com clareza e objetividade, sendo datada e assinada por representante da empresa proponente com poderes para tanto.

    - Conter a razão social, o CNPJ, a referência ao número do edital do RDC, dia e hora de abertura e o endereço completo da licitante.

    - Informar os dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato (nome completo, endereço residencial, CPF, RG, Cargo e e-mail).

  - Todas as folhas dos documentos de PROPOSTA TÉCNICA deverão estar numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato.

  - Cada licitante poderá apresentar somente uma única proposta técnica, não sendo admitidas propostas alternativas.

  - Além da anexação da Proposta Técnica, contendo todos os documentos que a compõe, as licitantes deverão encaminhar a complementação da Proposta de Preços, também por meio da opção “Anexos de Propostas Técnicas”, em arquivo no formato zipfile (.zip), cujo nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Proposta Preços RDC 23/2019-COGIC e o tamanho não poderá exceder a 50MB, podendo ser incluídos quantos arquivos forem necessários, desde que não ultrapasse este limite para cada arquivo.

  - A complementação da Proposta de Preços deverá conter os seguintes arquivos:

    - Proposta Proforma (Anexo II) redigida em português, em papel timbrado da empresa, digitada, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, com clareza e objetividade, sendo datada e assinada por representante da empresa proponente com poderes para tanto.

      - Cada licitante poderá apresentar somente uma única Proposta, não sendo admitidas propostas alternativas.

    - Carta de Apresentação obrigatoriamente assinada pelo representante legal da Licitante, conforme Anexo III - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS.

    - Planilha detalhada de preço, composição analítica do BDI, cronograma físico-financeiro e composição de custos, conforme Anexos V a VIII.

      - A licitante deverá remeter (registrar) as planilhas também em versão digital, arquivo Excel para possibilitar a conferência adequada.

      - A planilha deverá ser elaborada levando-se em consideração o objeto deste edital e de acordo com as especificações de materiais, novos e de primeira qualidade.

      - O valor do BDI constante da planilha de Orçamento Estimado é uma estimativa da Administração. Cada licitante deverá preencher a sua planilha Composição Analítica do BDI de acordo com os seus custos próprios, de modo a demonstrar analiticamente a composição do BDI utilizado na formação do preço global da sua proposta.

      - As despesas com a administração local não deverão ser incluídas no BDI como despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto dos serviços.

    - Informar o prazo efetivo para a execução do objeto não superior a 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data constante na Autorização para início dos serviços, emitida pela COGIC/FIOCRUZ

    - Informar o prazo de vigência do contrato de 270 (duzentos e vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

- DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA

  - A abertura da sessão pública deste RDC-e, conduzida pelo Presidente da Comissão de Licitação ou seu substituto dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

  - O Presidente da Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - A sessão pública será encerrada por decisão do Presidente da COMISSÃO.

- DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

  - A licitante deverá comprovar sua capacidade e experiência no desempenho do escopo dessa licitação, isto é, comprovação de execução de serviços semelhantes e compatíveis em características, quantidades e complexidade tecnológica e operacional ao especificado neste Edital.

  - Não será admitido o somatório de ATESTADOS diversos para efeito de comprovação mínima estabelecida. A CONTRATADA deverá comprovar a realização de gerenciamento de empreendimento em um único contrato, ainda que o objeto represente um agrupamento de edificações.

  - Todos os Atestados (ou declarações) profissionais apresentados devem ser fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratante(s) do(s) serviço(s) devidamente registrados no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico expedidas pelos respectivos Conselhos.

  - Solicita-se que nos Atestados apresentados sejam claramente identificadas e sublinhadas, ou destacadas com cor de realce de texto informações como:

    - A autoria do projeto e/ou serviço técnico especializado (nome e número do CREA do profissional);

    - O tipo de edificação projetada (conforme classificação do CREA);

    - O tipo de projeto elaborado, gerenciado, supervisionado;

    - A descrição sucinta de suas características, de forma que se possa identificar sua classificação, incluindo-se a informação dos aspectos considerados relevantes para demonstração de similaridade com o objeto a contratar.

  - As certidões de registro de Pessoa Física e Jurídica no CREA ou no CAU e as Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serão aceitas se houver a possibilidade de confirmação de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comissão, se julgar necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer da sessão.

  - Os documentos relativos à Proposta Técnica, de que trata este edital, deverão conter todos os dados necessários à perfeita caracterização dos requisitos a serem pontuados, sob pena de não serem considerados.

  - Existindo dúvida acerca da documentação apresentada pela licitante, será realizada diligência junto a entidades ou órgãos competentes com vistas a esclarecer a instrução processual ou verificar a autenticidade dos documentos, na forma da Lei 8.666/93, art. 43, § 3º, e do Acórdão/TCU 2.459/13-Plenário.

  - A proposta técnica será aferida e classificada a partir dos seguintes parâmetros:

- Experiência da Empresa (EE)

- Experiência Profissional (EP)

    - Experiência da Empresa (EE) - A proponente deverá apresentar junto a documentação relativa a comprovação de sua experiência a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da jurisdição da sua sede, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação.

      - Buscando aferir a Experiência da Empresa licitante serão requeridos atestados em nome da licitante, considerando características e quantidades, para pontuação de acordo com o Quadro 1:

QUADRO 1

| - Capacitação Técnica (CT) | - Atestados Obrigatórios Exigência | - Pontos Mínimos |  | - Pontos Máximos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa Licitante | Elaboração de projetos executivos de “Detecção e Combate a incêndio” de edificações laboratoriais ou hospitalares ou voltados para indústria química ou farmacêutica com no mínimo 4.000m² [3 (três) pontos por atestado, no máximo de 4 (quatro) atestados] | 3 |  | 12 |  |  |
| Empresa Licitante | Elaboração de projetos para legalização em Corpo de Bombeiros de “Detecção e Combate a incêndio” de edificações laboratoriais ou hospitalares ou voltados para indústria química ou farmacêutica com no mínimo 4.000m² [3 (três) pontos por atestado, no máximo de 3 (três) atestados] | 3 |  | 9 |  |  |
| Empresa Licitante | Elaboração de projetos de combate a incêndio que possua “Escada enclausurada à prova de fumaça” [2 (um) pontos por atestado, no máximo de 1 (um) atestado] | 2 |  | 2 |  |  |
| Empresa Licitante | Elaboração de projetos de “Proteção contra incêndio por chuveiro automático de edificações - Sprinklers” com no mínimo 2.000m² [2 (um) pontos por atestado, no máximo de 1 (um) atestado] | 2 |  | 2 |  |  |
| Totais mínimos e máximo possíveis |  |  | 10 |  | 25 |  |

    - Experiência Profissional (EP) - A proponente deverá apresentar junto à documentação relativa à comprovação de sua Experiência Profissional, Certidões de Registro de Pessoa Física emitidas pelo CREA da jurisdição do domicílio de cada profissional integrante da Equipe Técnica de Nível Superior, com formação em engenharia e habilitação para a execução do escopo para o qual foi indicado como responsável técnico, com validade na data de recebimento dos documentos. Esta certidão será dispensada caso o nome do profissional conste como responsável técnico na certidão de registro de pessoa jurídica da licitante.

      - Buscando aferir a Capacidade Técnico-Profissional, a licitante deverá comprovar possuir em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas, profissionais de nível superior comprovando a realização de serviços semelhantes e compatíveis em características, quantidades e complexidade tecnológica e operacional ao especificado neste Edital. Será considerado integrante do quadro permanente da empresa licitante o profissional que for sócio, diretor, empregado de caráter permanente ou responsável técnico da empresa perante o CREA.

      - Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro técnico da licitante o Sócio, Diretor, Empregado, Responsável Técnico ou Profissional contratado.

      - A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes requisitos:

- Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;

- Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

- Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

- Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA ou CAU da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como Responsável Técnico ou a apresentação de um dos seguintes documentos:

d.1)	Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

d.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou

d.3)	Contrato Social ou último aditivo se houver; ou

d.4) 	Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício;

d.5) 	Profissional contratado: Contrato de Prestação de Serviço.

d.6)	Declaração de Contratação futura.

      - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional todos serão desclassificados.

      - A proponente deverá apresentar Declaração dos profissionais que irão compor sua Equipe Técnica, conforme Anexo X deste edital - DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA. Esse termo deverá ser firmado pelo representante da Licitante.

      - A proponente deverá apresentar o currículo dos profissionais que irão compor sua equipe conforme Anexo XI deste edital – MODELO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL.

      - Os integrantes da Equipe Técnica deverão ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irão executar e assumir a responsabilidade técnica pelos serviços para os quais foram indicados.

      - Fica estabelecido que as funções relacionadas serão exercidas com dedicação exclusiva, não sendo admitida atribuição de nenhuma outra função ao profissional indicado para as mesmas.

      - A Equipe Técnica deverá ter formação específica nas respectivas áreas de atuação, de acordo com as atribuições conferidas pelo CREA.

      - As disciplinas, cujos responsáveis técnicos deverão apresentar atestado da Experiência Profissional, para efeito de pontuação na licitação, estão dispostas no Quadro 2:

A Equipe Técnica deverá ter formação específica nas respectivas áreas de atuação, de acordo com as atribuições conferidas pelo CREA. As disciplinas, cujos responsáveis técnicos deverão apresentar atestado quanto a Experiência Profissional para efeito de pontuação na licitação, são:

Quadro 2

|  | Profissional | - Escopo |
| --- | --- | --- |
| a) | Engenheiro de segurança do trabalho | Elaboração de projetos de prevenção e combate a incêndio |

OBS.:

• A licitante deverá apresentar ao menos 1(um) Atestado para cada item da relação de Atestados Obrigatórios, escopo de “a”.

• Será admitida a apresentação de Atestados em nome de mais de um profissional com vínculo formal para com a licitante.

• Os Atestados Complementares poderão ser de outro(s) profissional(is) que não aquele portador do Atestado Obrigatório, desde que este(s) outro(s) profissional(is) venham a compor a equipe mínima da CONTRATANTE durante todo o projeto.

      - Deverá ser indicado apenas um profissional para as funções relacionadas no Quadro 2.

      - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata o subitem anterior poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993.

        - Somente será admitida a substituição de qualquer profissional, cujos Atestados tenham contribuído para a classificação da licitante, por outro com acervo técnico equivalente ou superior ao apresentado na licitação para o profissional a ser substituído.

        - A proposta de substituição de profissional deverá ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e incluirá a indicação do novo profissional com a comprovação de seu acervo técnico, acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído.

        - Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela Fiscalização. Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições contratuais, particularmente dos prazos.

      - Observando o Acórdão nº 3.070/2013 do TCU, no qual entende que: “é legal, para a comprovação da capacidade técnico-profissional da licitante, a exigência de quantitativos mínimos, executados em experiência anterior, compatíveis com o objeto que se pretende contratar”. De acordo com o Relator, “a interpretação que mais se coaduna com o interesse da Administração de se resguardar quanto à real capacidade técnica da licitante de prestar adequadamente os serviços pactuados é a que vincula a vedação de exigências de quantidades mínimas ao número de atestados, e não aos serviços objeto dos atestados fornecidos”. Assim, serão adotados os critérios e parâmetros relacionados no Quadro 3, considerados como relevantes e de complexidade similar ao objeto desta licitação para comprovação da Experiência Profissional.

      - IMPORTANTE: Conforme indicado pelo Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos – IBEC, a FIOCRUZ adota a seguinte categorização de profissionais:

- Junior – 2 a 5 anos de formado;

- Pleno – 5 a 10 anos de formado;

- Sênior – mais de 10 anos de formado.

Quadro 3 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

      - Caso as Exigências dos Atestados Complementares estejam contidas em algum dos Atestados Obrigatórios apresentados de um mesmo profissional, este atestado poderá ser contabilizado em quantas Exigências Complementares ele comprovar.

10.8.3. A licitante terá uma nota de “Proposta Técnica” resultante do somatório das notas atribuídas para Experiência da Empresa (EE), Experiência Profissional (EP), ou seja:

PT = EE + EP

    - A licitante deverá obter o valor de proposta técnica mínima onde, a empresa que não obtiver a nota mínima, em cada um dos quesitos estabelecidos para avaliação da Experiência da Empresa “EE”, Experiência Profissional “EP” estará desabilitada.

Quadro 4

    - Após calculada a pontuação técnica (PT) de todas as propostas apresentadas pelos licitantes habilitados, será selecionada a pontuação técnica máxima (PTmax), dentre os referidos licitantes, para fins de cálculo do Índice Técnico (IT). O Índice Técnico (ITi) será obtido mediante a divisão da pontuação técnica da proposta em exame (PTi), obtida conforme os critérios constantes do item 3, pela maior pontuação técnica dentre todas as propostas julgadas, de acordo com a seguinte fórmula:

| ITi = | PT i |
| --- | --- |
|  | PTmax |

Onde:

ITi = Índice Técnico da proposta em exame

PTi = Pontuação Técnica da proposta em exame

PTmax = Maior pontuação técnica obtida entre os licitantes

Os empates porventura ocorridos no julgamento das Propostas Técnicas somente serão decididos após a classificação final dos licitantes.

    - Os empates porventura ocorridos no julgamento das Propostas Técnicas somente serão decididos após a classificação final dos licitantes.

    - Os valores referidos neste item serão calculados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se a fração remanescente.

    - Após a análise e classificação das propostas técnicas, o Presidente lançará no Comprasnet a pontuação atribuída a cada licitante.

    - Caso todas as Propostas Técnicas sejam desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para que os licitantes apresentem novas propostas sanadas das causas que determinaram sua desclassificação.

- DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - O julgamento das propostas observará os parâmetros definidos neste edital, sendo vedado computar vantagens não previstas, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

  - Será desclassificada a proposta cujo valor torne o preço do objeto manifestamente inexequível.

    - Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

      - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela Administração, ou

      - Valor do orçamento estimado pela Administração.

    - A Administração deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

      - Na hipótese de que trata o subitem anterior, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários.

    - A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

  - A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais e unitários.

    - No cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles previstos nos §§ 3o ou 4o do art. 8o da Lei no 12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referência utilizado.

    - Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela administração pública, os valores das etapas do cronograma físico-financeiro poderão exceder o limite fixado no subitem anterior.

    - As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto básico não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

    - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitários do orçamento estimado pela administração pública não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária.

  - Caso haja erros ou divergências entre os valores, serão considerados, para efeito de julgamento, os seguintes parâmetros:

    - Erro de transcrição das quantidades constantes da planilha em relação à proposta: serão considerados os valores unitários e as quantidades constantes da planilha, corrigindo-se o valor total com base no produto obtido.

    - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente obtida da planilha: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.

    - Erro de adição: será retificado, com base no valor obtido no somatório das parcelas.

    - O valor máximo que a FIOCRUZ admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação é o global por ela estimado. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela administração pública, elaborado com base nos parâmetros previstos no § 3o, do art. 8o da Lei no 12.462, de 2011.

    - O orçamento previamente estimado para a contratação é sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após a adjudicação do objeto, através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br, permanecendo disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e interno, conforme art. 9º do Decreto nº 7.581/2011, salvo previsão constante do subitem 13.3.2.

    - Atendidas as exigências do edital, será calculado o Índice de Preço (IP) das propostas apresentadas pelos licitantes classificados no julgamento das Propostas Técnicas.

    - Para efeito de pontuação da PROPOSTA DE PREÇOS da licitante, o Índice de Preço (IP) será obtido mediante a divisão do menor preço proposto pelos licitantes classificados no julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS (Pmin) pelo preço da proposta em exame (Pi):

| IPi = | PI min |
| --- | --- |
|  | P i |

Onde:  IPi = Índice de Preço da proposta em exame

PImin = Menor Preço proposto entre os licitantes

Pi = Preço da Proposta em exame

    - Os valores referidos neste item serão calculados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se a fração remanescente.

    - Todos os cálculos relativos ao julgamento das Propostas de Preços serão tabulados em relatórios que contemplem todos os critérios constantes deste edital.

    - Caso todas as Propostas de Preços sejam desclassificadas a Comissão Permanente de Licitações, responsável pelo julgamento desta licitação, poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para que os licitantes apresentem novas propostas sanadas das causas que determinaram sua desclassificação. Neste caso, permanecerão inalteradas as Propostas Técnicas, bem como o resultado do respectivo julgamento.

- DA NOTA FINAL E DO JULGAMENTO

  - O julgamento será feito pelo somatório das notas de PROPOSTA TÉCNICA e de PROPOSTA DE PREÇOS, sendo a nota de Proposta Técnica terá peso de 60% (sessenta por cento) e a nota de Proposta de Preço terá peso de 40% (quarenta por cento), totalizando 100% (cem por cento) da pontuação.

  - Para a fixação dos fatores de ponderação na avaliação das propostas técnicas e de preço optou-se em dar um peso maior à nota técnica por se tratar de um serviço não comum de engenharia em que a experiência da licitante e sua equipe técnica permitirá melhor desempenho nas vistorias e análises e, consequentemente, produzir diagnósticos consistentes e priorizar intervenções mais efetivas para o empreendimento. Ao pontuar mais a proposta técnica que a proposta de preço, a FIOCRUZ pretende valorizar as licitantes com mais qualificação técnica a fim de elevar a qualidade da infraestrutura, a eficiência na execução, a segurança da contratação e o atendimento ao interesse público, este último indisponível.

  - A classificação das licitantes, cujas propostas sejam consideradas válidas, se dará mediante ponderação entre a pontuação obtida na Proposta Técnica, retratada pelo Índice Técnico (IT), e a obtida na Proposta de Preço, representada pelo Índice de Preço (IP).

    - A soma do Índice Técnico (IT) e do Índice de Preço (IP) representará a Nota Final (NF) das Propostas Técnica e de Preço, conforme a seguinte fórmula:

NF = (0,6 x IT) + (0,4 x IP)

Onde:

NF	= Nota Final

IT	= Índice Técnico

IP	= Índice de Preço

    - A obtenção do valor de ponderação das Propostas Técnica e de Preço (NF) representa o julgamento final das propostas.

    - Após a ponderação, as licitantes serão classificadas na ordem decrescente do valor da Nota Final (NF), sendo considerada vencedora a licitante que obtiver maior pontuação na Nota Final (NF).

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

  - Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, alterada pela LC 147/2014, o Presidente poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal, seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.

    - Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

    - Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Presidente deverá indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006 alterada pela LC 147/2014, com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes (ver TCU, Ac. n. 1.793/2011 – Plenário).

  - Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Propostas equivalentes não serão consideradas iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

  - A COMISSÃO reservadamente verificará a conformidade do preço global da PROPOSTA DE PREÇO da licitante de melhor nota, em relação ao orçamento previamente estimado para a contratação e sigiloso até então.

    - Caso o valor da Proposta de preço do licitante detentor de maior nota total se apresente acima do orçamento referencial da Administração, o Presidente poderá abrir negociação com o licitante, com o objetivo de sanar vício.

    - Para a negociação, poderão ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do orçamento estimado pela Administração que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta de preços, para fins de reelaboração da planilha com os valores adequados ao preço final (Acórdão 306/2013-Plenário/TCU).

    - A negociação ocorrerá segundo a ordem de classificação da pontuação total, sendo realizada por meio do sistema e acompanhada pelos demais licitantes.

    - Caso haja aceitação do licitante na negociação proposta pela Administração, deverá ser concedido o prazo de 04 (quatro) horas para apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS REFORMULADA, adequada ao seu valor final, abaixo do valor estimado pela Administração.

    - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que permanecerem acima do orçamento estimado, para a contratação, após a negociação prevista nos subitens anteriores.

    - Após o julgamento das propostas técnicas e de preços, com a pontuação final, o sistema, automaticamente, abrirá o prazo de 10 (dez) minutos para o registro de intenção de recurso dessa fase, momento em que o licitante deverá apresentar motivação, sob pena de preclusão.

      - A fase recursal onde cabe a apresentação das razões e contrarrazões de recursos é única e deverá ocorrer após a fase de habilitação, conforme prescrito neste edital. Portanto, após a fase de julgamento e aceitação das propostas técnicas e de preços, cabe ao interessado apenas o registro da intenção de recorrer, devendo aguardar o encerramento da fase de habilitação para registrar a sua peça recursal no sistema.

  - Sendo definida a licitante de MAIOR NOTA FINAL, após o julgamento da PROPOSTA TÉCNICA e da PROPOSTA DE PREÇOS será verificado o atendimento das condições de habilitação SOMENTE da licitante que a tiver formulado, mediante apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de acordo com as exigências estabelecidas neste Edital.

  - Caso a licitante melhor classificada não atenda às condições de habilitação será solicitada a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da segunda melhor classificada, e assim por diante, até alcançar a proposta válida.

- DA NEGOCIAÇÃO

  - Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos dez por cento, a COMISSÃO poderá negociar preços melhores com as empresas subsequentes.

  - Essa negociação tem por objetivo aproximar as demais propostas do preço apresentado pela primeira colocada. A primeira colocada não participará dessa reabertura da fase, visto que não será alterada a sua classificação, apenas das subsequentes.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos de habilitação deverão vir acompanhados de Carta de Apresentação assinada pelo representante legal da Licitante, ou pela líder do consórcio, conforme Anexo XIII - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

  - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

SICAF; nas conformidades do Art. 21da IN SEGEN 03/2018; que prevê:

I - que o credenciamento deve estar regular quando se tratar de RDC;

II - que o interessado, para efeitos de habilitação prevista nesta Instrução Normativa mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

III - prazo mínimo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, para envio de documentos de habilitação complementares, conforme prevê o § 2º do art. 25 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

    - Art. 23. Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida, no referido Sistema, será facultada a apresentação da documentação atualizada à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro, conforme o caso, no momento da habilitação.

    - Art. 28. No caso de a documentação estar incompleta ou em desconformidade com o previsto na legislação aplicável no momento da habilitação, o órgão licitante deverá comunicar o interessado para que promova a regularização.

      - Caberá ao órgão licitante, observadas a disposição constante no inciso VI do art. 21, estabelecer prazo para recebimento via sistema da documentação de que trata o caput.

    - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor deverá diligenciar para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

    - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

    - Constatada a existência de sanção, o Presidente reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

    - O Presidente, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômica financeira, conforme disposto na Instrução Normativa SG/MPDG n° 5, de 26 de maio de 2017.

    - Será verificada a composição societária das empresas a serem contratadas, no sistema SICAF, para comprovar a inexistência de servidores do órgão contratante na relação de sócios.

    - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

    - Caso o Presidente não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

  - Os licitantes que não estiverem cadastrados no SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SG/MPDG n° 5, de 26 de maio de 2017, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista e Qualificação econômico-financeira:

  - Habilitação jurídica:

    - No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

    - Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

    - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência.

    - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

    - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País.

    - Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação.

    - As pessoas jurídicas reunidas em Consórcio deverão apresentar as seguintes documentações, sem prejuízo do disposto no art. 51, do Decreto nº 7.581/2011:

      - Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, estabelecendo responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio.

      - Caso o consórcio seja constituído por empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança deverá, necessariamente, ser de empresa brasileira.

      - O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva.

      - Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pela FIOCRUZ.

  - Regularidade fiscal e trabalhista:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

    - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

  - Qualificação econômico-financeira:

    - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

    - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

    - Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = -----------------------; e

Passivo Circulante

    - Em se tratando de Consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.

      - O acréscimo previsto no subitem anterior não será aplicável aos consórcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte;

    - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de:

      - Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

      - Comprovação, por meio de Declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme Anexo XIII deste edital, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;

      - A declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social,

      - Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

  - Excetuando-se os documentos emitidos pela Internet, todos os demais deverão estar acompanhados do original ou de cópias autenticadas por cartório, por servidor da Administração, ou de publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os documentos emitidos pela Internet serão as certidões emitidas pelos órgãos da administração fiscal e tributária, conforme art. 35, inciso I, da Lei nº 10.522/02. Caso o documento apresentar frente e verso, a autenticação deverá ser feita nos dois lados.

    - A licitante que desejar autenticar a documentação com servidor da Administração poderá dirigir-se à Comissão de Licitação até o dia anterior à abertura do certame licitatório para o devido procedimento, na forma do Acórdão/TCU 4877/2013-Primeira Câmara.

  - Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar rubricadas pelo representante legal da Licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato.

  - A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira e da Regularidade Fiscal exigidas neste edital corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a FIOCRUZ convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

  - Caso alguma Certidão seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, para efeito de habilitação, se contiver expressamente declaração passada pelo emitente do documento, que a licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Código Tributário Nacional.

  - A licitante cadastrada no SICAF ficará dispensada de apresentar os documentos comprobatórios válidos e atualizados abrangidos pelo referido cadastro.

  - Vistoria ao local:

    - A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução do objeto, constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico, podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições abaixo:

      - Os serviços, conforme consta do Projeto Básico, serão executados no local: Campus Fiocruz RJ; Endereço: Av. Brasil, nº 4.365, Prédio Sede do CDTS, Manguinhos ● Rio de Janeiro/RJ ● Brasil CEP: 21.040-900

      - Caso o licitante opte por abster-se da vistoria, deverá apresentar Declaração de Abstenção de Vistoria, assinada pelo seu responsável técnico, a fim de garantir que possui pleno conhecimento do objeto a ser contratado.

      - A vistoria será acompanhada por um representante da FIOCRUZ, que ficará encarregado de permitir o acesso do interessado no local da execução do objeto.

      - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

      - Será necessário agendamento de datas e horários específicos para cada licitante, de modo a preservar o caráter competitivo do certame, com base no Acórdão 1842/2013-Plenário – TCU.

      - O agendamento da vistoria deverá ser efetuado até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura do certame, junto ao Sr. Kléber Lúcio Borges pelo Telefones: 021 2209 2125, no horário de 09h00min às 16h00min.

      - Para a vistoria o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato, bem como deverá estar munido do ATESTADO DE VISTORIA, conforme modelo do Anexo XIV.

      - Eventuais dúvidas de natureza técnica, decorrente da realização da vistoria deverão ser encaminhadas a Comissão de Licitação, através do e-mail segec.cogic@fiocruz.br, antes da data fixada para a sessão pública.

      - A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório.

  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes por intermédio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo mínimo de 2 (duas) horas e máximo de 3 (três) horas, após solicitação do Presidente no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Presidente e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação através do e-mail: segec.cogic@fiocruz.br.

    - Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 3 (três) dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail.

    - A documentação de habilitação deverá ser entregue, nos dias úteis, no endereço constante do subitem 1.4 deste edital, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, em envelope opaco e fechado, contendo os seguintes dizeres:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RDC-e Nº 23/2019-COGIC

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE/CNPJ

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - No julgamento da habilitação, o Presidente poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

  - Se os documentos de habilitação não estiverem completos e/ou corretos e/ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Presidente considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades.

  - Todos os documentos deverão estar em nome do licitante. Se o licitante for matriz, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz.

  - Após habilitar o item, o sistema, automaticamente, abrirá prazo para o registro de intenção de recurso da fase de habilitação, momento em que o licitante deverá apresentar motivação, sob pena de preclusão.

  - Os prazos e procedimentos para interposição de recursos, contrarrazões e decisões, ocorrerão na forma do item 17 deste edital.

  - Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro no julgamento das propostas ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa anterior ao aceite das propostas.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados

- DOS RECURSOS

  - Dos atos da Administração decorrentes da aplicação deste RDC caberão:

    - Recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata, em face:

      - Do ato de habilitação ou inabilitação de licitante e/ou do julgamento das propostas;

      - Da anulação ou revogação da licitação;

      - Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

      - Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública.

    - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade.

    - O procedimento licitatório terá fase recursal única, que se seguirá à habilitação do vencedor.

      - Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta ou da habilitação deverão manifestar imediatamente, em campo próprio do sistema, após o término de cada sessão, a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

      - As razões dos recursos deverão ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da data da intimação ou da lavratura da ata, conforme o caso.

      - O prazo para apresentação de contrarrazões será de 5 (cinco) dias úteis e começará imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o subitem anterior (prazo de recurso).

      - Na fase recursal, serão analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e à habilitação do vencedor.

      - O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

      - Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado à autoridade superior, que poderá:

        - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;

        - Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;

        - Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou

        - Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

    - É assegurado aos licitantes obter vista dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses.

    - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.

    - Os prazos previstos neste edital iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito da FIOCRUZ/RJ.

    - Será cabível representações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação, relativamente a atos de que não caiba recurso hierárquico.

    - Aplica-se ao RDC o disposto no art. 113 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

- DO ENCERRAMENTO

  - Finalizada a fase recursal, o Presidente poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.

  - Exaurida a negociação prevista no subitem anterior, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a Autoridade Superior, que poderá:

    - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis.

    - Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável.

    - Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou

    - Adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para a assinatura do contrato, preferencialmente em ato único.

  - As normas referentes a anulação e revogação de licitações previstas no art. 49 da Lei nº 8.666/1993 aplicam-se às contratações regidas pelo RDC.

  - Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contado a partir da data da anulação ou revogação da licitação, observado o disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581/2011, no que couber, e neste edital.

- DOS CONTRATOS E DE SUA EXECUÇÃO

  - Os contratos administrativos celebrados serão regidos pela Lei nº 8.666/1993, com exceção das regras específicas previstas na Lei nº 12.462/2011 e no Decreto nº 7.581/2011.

  - Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, que obedecerá ao modelo Anexo XVI deste Edital - MINUTA DE CONTRATO.

  - Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, CEIS, CNJ e TST, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

    - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - A CONTRATADA obriga-se a apresentar todas as documentações exigidas, atualizadas e em dia com as obrigações legais relativas à sua profissão, incluída as respectivas ART´s dos profissionais ora envolvidos no presente contrato em um prazo máximo de 10 dias contados a partir da data de assinatura do contrato.

    - Em caso de substituição do profissional após o início do projeto, a CONTRATADA se obriga a apresentar as ART´s dos novos profissionais em substituição ao profissional anterior em um prazo máximo de 10 dias após a sua aprovação pela CONTRATANTE.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu recebimento.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - Convocado para assinar o termo de contrato, o interessado deverá observar os prazos e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei.

  - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos:

    - Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.581/2011; ou

    - Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.

      - Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem anterior, a FIOCRUZ poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos deste edital.

  - Na celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

- DO REAJUSTE

  - As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, Anexo a este Edital.

- DOS PRAZOS CONTRATUAIS

  - O prazo de vigência do contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, inciso i, da Lei nº 8.666/93, conforme disposições orçamentárias previstas no item 2.1 deste edital.

  - O prazo de execução dos serviços será o que consta no Cronograma Físico- Financeiro, a contar da data constante na Autorização para início dos serviços, emitida pela FIOCRUZ.

    - A expedição da Ordem de Serviço somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União e a entrega da “Garantia de Cumprimento do Contrato”.

    - A reunião de partida do contrato entre a CONTRATADA E FIOCRUZ acontecerá após a convocação da fiscalização, na sede da COGIC no Campus de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Nesta reunião, a CONTRATADA e a FIOCRUZ deverão apresentar mutuamente as suas equipes técnicas.

  - Os serviços a serem realizados nas instalações da FIOCRUZ – Rondônia deverão obedecer, preferencialmente, ao horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 horas e 13:00 horas às 17:00 horas, horário local. Serviços a serem executados fora desses horários deverão ter a aprovação prévia da Fiscalização desse Contrato, e não poderão trazer ônus para a Instituição. O horário dos serviços realizados pela equipe de gerenciamento deverá acompanhar os horários de operação dos serviços em andamento.

- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto se dará:

  - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

  - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência e no Termo de Contrato, anexos deste Edital.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

    - Tendo em vista o vulto, a alta complexidade técnica e os riscos financeiros consideráveis que envolvem o presente objeto, devidamente justificados nos autos, o percentual de garantia previsto foi elevado para 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com base no inciso IV, art. 4º, da Lei nº 12.462/2011).

    - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

    - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a FIOCRUZ a promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato a título de garantia, a serem depositados junto à Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor da FIOCRUZ.

  - Dos licitantes classificados na forma do subitem 11.6 deste edital, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens 11.6.1 e 11.6.2, será exigido para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do subitem 11.6 (70%) e o valor da correspondente proposta.

  - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

  - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

    - Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas.

    - Prejuízos causados à FIOCRUZ ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

    - As multas moratórias e punitivas aplicadas pela FIOCRUZ à CONTRATADA.

  - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da FIOCRUZ, na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições aditadas.

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

  - A FIOCRUZ não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

    - Caso fortuito ou força maior.

    - Alteração, sem prévia anuência da CONTRATADA, das obrigações contratuais.

    - Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela FIOCRUZ.

    - Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da FIOCRUZ.

    - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item.

  - Será considerada extinta a garantia:

    - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da FIOCRUZ, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato.

    - No prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a FIOCRUZ não comunique a ocorrência de sinistros.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - É vedada a subcontratação total do ou parcial do objeto do contrato.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado pela FIOCRUZ no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e dos materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, bem como da entrega das demais documentações constantes do Projeto Básico.

    - Esse prazo abrange tanto o prazo para a empresa apresentar a Nota Fiscal/Fatura, disciplinado abaixo, como o prazo para o fiscal atestá-la, e demais trâmites burocráticos. Ou seja, é o prazo desde a apresentação até o envio da ordem bancária.

  - A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

  - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

    - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

    - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

    - Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

    - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

  - A FIOCRUZ terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

  - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

  - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

  - O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

    - Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF;

    - Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Nos termos da Instrução Normativa 05/2017 SEGES/MPDG, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

    - Não produziu os resultados acordados.

    - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida.

    - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.

  - Antes de cada pagamento à contratada serão realizadas consultas ao SICAF, CADIN, CEIS, CNJ e TST, para aferir a regularidade e as condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

  - Quando do pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

    - Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela FIOCRUZ, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = (6/100) 365 | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%. |
| --- | --- | --- |

  - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

  - Os encargos moratórios que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados no prazo de 60 [sessenta] dias, a contar da emissão da respectiva Nota Fiscal, serão objeto de preclusão.

26.26 O crédito adquirido pela CONTRATADA em razão de contrato celebrado com a FIOCRUZ não poderá ser transferido a terceiros, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

  - A FIOCRUZ poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.

  - A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal contendo o mesmo CNPJ do empenho para efeito de pagamento, salvo os casos de notas fiscais com CNPJ da filial onde a CONTRATADA comprovadamente apresente documentação que justifique a centralização de seus tributos, conforme Parecer nº 007/2008, da Auditoria Interna da FIOCRUZ (AUDIN).

  - Não serão realizados pagamentos sem a devida apresentação e atualização da ART e/ou RRT dos serviços.

  - Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão aqueles estabelecidos pelo Cronograma Físico-Financeiro.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - As sanções previstas neste Edital são advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos do art. 47 da Lei nº 12.462/2011.

  - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei do RDC, conforme prescreve o § 2º, do art. 47 da Lei nº 12.462/2011.

  - Para efeito das sanções previstas neste edital, considera-se:

    - INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO, quando:

      - A CONTRATADA executar, até o final de 40% do prazo de execução do objeto, menos de 30% do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela Fiscalização.

      - A CONTRATADA executar, até o final de 70% do prazo de execução do objeto, menos de 60% do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela Fiscalização.

      - A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução do objeto, menos de 80% do total do contrato.

      - Houver atraso injustificado por mais de 60 [sessenta] dias após o término do prazo fixado para a conclusão do serviço.

      - Houver falhas reiteradas na execução do serviço, caracterizando imperícia técnica.

    - INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO, quando:

      - Houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 [quinze] dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo FIOCRUZ, incluindo a não apresentação de documentação, como, por exemplo, ART.

  - ADVERTÊNCIA é o aviso por escrito emitido ao CONTRATADO e será expedido pela Autoridade Competente, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, bem como nos casos de descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.

  - MULTA é a sanção pecuniária que será imposta ao CONTRATADO, pela Autoridade Competente, por imperícia técnica, omissão e/ou atraso injustificado na entrega da execução dos serviços.

    - As multas serão aplicadas nos seguintes percentuais:

      - 0,3% [três décimos por cento] por dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor correspondente a etapa de execução prevista no cronograma físico-financeiro em validade e de seus aditivos.

      - 15% [quinze por cento] sobre o valor atualizado do contrato no caso de recusa do contratado em retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração.

      - 15% [quinze por cento] sobre o saldo do contrato atualizado por inexecução parcial.

      - 20% [vinte por cento] sobre o valor atualizado do contrato, pela inexecução total do contrato.

    - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, observada a seguinte ordem:

      - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à CONTRATADA.

      - Mediante quitação do valor da penalidade por parte da licitante.

      - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato e:

      - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

    - Observado o subitem 26.5.2.3, se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à CONTRATADA pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado [IGP-M] ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

    - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

    - A sanção pecuniária prevista no subitem 26.5.1.4 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

  - SUSPENSÃO é a sanção imposta ao CONTRATADO, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de contratar com a FIOCRUZ, pelo prazo que o órgão fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 2 (dois) anos, conforme estabelecido no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

  - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE é a penalidade administrativa decorrente de irregularidade praticada pelo CONTRATADO, com fundamento legal constante na Lei 8.666/93, e, será aplicada pelo Ministro de Estado da Saúde, à vista dos motivos informados na instrução processual, na forma do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

    - A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou e será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção, não superior a 2 (dois) anos.

    - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial da União e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos da Federação.

  - IMPEDIMENTO DE LICITAR, com fundamento no art. 47, da Lei nº 12.462/2011, tal penalidade impede a licitante e/ou a CONTRATADA de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 [cinco] anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais, nos casos em que:

    - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da Lei nº 12.462/2011.

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso.

    - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

    - Não mantiver a sua proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado.

    - Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato.

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou

    - Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

  - Independentemente das sanções legais cabíveis, a licitante ou a CONTRATADA ficará sujeito, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

  - DO DIREITO DE DEFESA

    - Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da intimação ou da lavratura da ata da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a administração pública e declaração de inidoneidade, observado o disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581/2011, no que couber.

    - O recurso será dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade Competente que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

    - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União.

    - Após o julgamento do (s) recurso(s) ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente, que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- DA OPÇÃO PELO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES/RDC

  - A adoção pelo RDC visa ampliar a eficiência nesta contratação, a competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento isonômico, buscar maior simplificação, celeridade e eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, diretrizes do RDC.

  - A opção pelo RDC eletrônico está amparada na Lei nº. 12.462/2001 e no Decreto nº. 7.581/2011, visando maior transparência e ampliação do universo de competidores.

  - O Decreto que regulamenta o RDC estabelece um elenco a ser seguido pela Administração Pública, a fim de que esta possa definir, de modo preciso e satisfatório, as condições da disputa e do contrato a ser executado, tendo esta gestão perseguido tais objetivos desde o planejamento da presente contratação.

  - A ampliação do escopo de utilização do RDC (Inciso V, da Lei nº 12.745, de 2012) torna possível a sua utilização para obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), onde a Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, no cumprimento de sua missão, encontra campo para adesão, tendo em vista a importância da Instituição em programas do SUS, na busca pela ampliação da oferta de serviços e a radicalização da prevenção e da promoção da saúde, sendo indiscutível e essencial o seu crescimento para a saúde da população brasileira.

  - Além disso, com a nova ampliação do regime, através da Lei nº 13.243, de 2016, tornou-se possível o seu uso para as ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação. Assim, por possuir como uma de suas macros diretrizes a atuação integrando ciência, tecnologia, inovação e saúde para o desenvolvimento sustentável, novamente, a FIOCRUZ está autorizada a utilizar o RDC, neste caso, para quaisquer objetos que pretenda licitar.

- DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

  - Dos atos da Administração decorrentes da aplicação deste RDC caberão pedidos de esclarecimento e impugnações, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas.

  - Os pedidos de esclarecimentos e impugnações ao Edital e seus Anexos poderão ser solicitados via e-mail, no endereço eletrônico segec.cogic@fiocruz.br, ou por correspondência dirigida a COMISSÃO, no endereço constante do subitem 1.4, nos dias úteis, das 08h00min às 17h00min, até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da licitação.

  - Eventuais modificações no instrumento convocatório serão divulgadas nos mesmos prazos e meios dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas e os critérios de habilitação das licitantes.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais.

  - Todos os trabalhos deverão ser executados por mão de obra qualificada, devendo o contratado estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços constantes das Especificações Técnicas.

  - O contratado ficará obrigado a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da FIOCRUZ.

  - A atuação da Licitante perante a Comissão de Licitação, assim como na execução do Contrato será registrada e constará dos certificados e declarações solicitadas.

  - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.

  - É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

  - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

- DOS ANEXOS

  - Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

Anexo I	-	Modelo de Solicitação de Esclarecimento

Anexo II	-	Proposta Proforma (proposta de preços)

Anexo III	-	Carta de apresentação da Proposta de preço

Anexo IV	-	Projeto Básico

Anexo V	-	Planilha de custos

Anexo VI	-	Planilha de composição analítica do LDI

Anexo VII	-	Cronograma Físico-financeiro

Anexo VIII	-	Planilha de composições de custos unitários

Anexo IX	-	Quadro de apresentação de Proposta técnica:

OPERACIONAL (Quadro A) e PROFISSIONAL (Quadro B)

Anexo X	-	Declaração de Equipe Técnica

Anexo XI	-	Modelo de Currículo Profissional

Anexo XII	-	Carta de apresentação dos documentos de habilitação

Anexo XIII	-	Declaração de Contratos firmados

Anexo XIV	-	Atestado de Vistoria

Anexo XV	-	Minuta de Contrato

Anexo XVI	-	Termo de Compromisso e Execução dos Serviços e de Cessão de

Direitos Autorais Patrimoniais

Anexo XVII	-	Termo de compromisso de sigilo de informações

Anexo XVIII     - 	Comprovação de Proposta Técnica

Anexo XIX	-	Comprovação de Proposta Técnica

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2019.

SONALI DA SILVA MOTA

Presidente CPL / RDC / FIOCRUZ

Mat. SIAPE 00463953

ANEXO I

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Prezados senhores, observando o disposto no art. 45, I, da lei nº 12.462/11, e os termos deste edital, a empresa licitante ______________________________, por seu representante legal ______________________________, solicita os seguintes esclarecimentos, referentes ao RDC 23/2019-COGIC:

1.	Item do edital (____) - Escrever de forma clara o pedido de esclarecimento desejado em forma de pergunta

2.	Item do edital (____) - Escrever de forma clara o pedido de esclarecimento desejado em forma de pergunta

3.	Item do edital (____) - Escrever de forma clara o pedido de esclarecimento desejado em forma de pergunta

4.	Item do edital (____) - Escrever de forma clara o pedido de esclarecimento desejado em forma de pergunta

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

[Nome do Representante Legal]

[Nº da Carteira de Identidade/Órgão Emissor]

Nota: O modelo deve ser utilizado para os pedidos de esclarecimento enviados por e-mail, conforme item 26 deste edital, devendo ser anexo no formato documento de word (DOC).

ANEXO II

PROPOSTA PROFORMA

| Documento: | RDC 23/2019-COGIC | Processo: | 25389.100060/2019-63 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data da Licitação: |  | Hora da Licitação: |  |
| Proponente: |  | Telefone: |  |
| Endereço: |  | Fax: |  |
| Bairro: |  | Cidade: |  |
| UF: |  | CEP: |  |
| CNPJ/MF |  | Insc. Estadual: |  |

| Banco: | Agência: | Conta Bancária: |
| --- | --- | --- |

Inscrição no SIMPLES: [ ] SIM [ ] NÃO

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

| ITENS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Item 1 |  |  |
|  | Contratação de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DE PROJETO PARA ADQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO AO CBMERJ DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE DE INCENDIO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA CENTRAL DE UTILIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS), conforme Projeto Básico e Anexos. Unidade: serv. - Quantidade: 1. |  |  |
|  | Valor Total: R$ _______________________________ (_________________________________ |  |  |
|  | ______________________________________________________________________________) |  |  |

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

ANEXO III

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

[Razão social da licitante], CNPJ Nº ______________________, apresenta sua proposta para execução [objeto do certame], pelo preço global de R$ __________________ [valor por extenso], para execução em ___________ [_____________] dias consecutivos, conforme Planilha de Composição de Custos E Cronograma físico-financeiro em anexo, e declara que:

1.	Na proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à FIOCRUZ;

2.	O prazo de validade da Proposta de Preços é de ________ [___________] dias corridos, a contar da data de abertura da licitação;

3. 	Foram utilizados no orçamento a Taxa de LDI de ______%, Encargos Sociais de _______%, e TRDE de ________%;

4. 	O Regime Tributário a que está sujeito é o de [Lucro Real ou Lucro Presumido];

5.	Na hipótese de adjudicação do objeto da presente licitação em favor do presente declarante, o licitante compromete-se a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e indica para esse fim o Sr. __________________, Carteira de Identidade nº _____________, expedida em ___/___/____, Órgão Expedidor ___________, e CPF nº _________________, como seu representante;

6.	Possui pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em epígrafe, e plena concordância com as condições estabelecidas em seu Edital, inclusive seus anexos.

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

[Nome do Representante Legal]

[Nº da Carteira de Identidade/Órgão Emissor]

ANEXOS IV a VIII

OBS.:	O Projeto Básico é composto pelo memorial descritivo, planilha orçamentária (itens e quantitativos), cronograma físico-financeiro, projetos, pranchas e demonstrativo de cálculo de BDI, representando os Anexos IV ao VIII que se encontram nos autos do processo, e dentro do arquivo compactado [extensão “.zip”] que agrega todos os arquivos que fazem parte do edital disponível no Portal ComprasNet: [www.comprasgovernamentais.gov.br], ou no site www.cogic.fiocruz.br.

Composição dos Anexos:

| Anexo IV | - | Projeto Básico |
| --- | --- | --- |
| Anexo V | - | Planilha de custos |
| Anexo VI | - | Planilha de composição analítica do LDI |
| Anexo VII | - | Cronograma Físico-financeiro |
| Anexo VIII | - | Planilha de composições de custos unitários |

ANEXO IX (A)

QUADRO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA (OPERACIONAL)

DECLARAMOS, para fins de participação no procedimento licitatório RDC-e N° 23/2019 da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, que a Proposta Técnica apresentada, no quesito EXPERIÊNCIA DA EMPRESA se comprova segundo os Atestados/CAT’s abaixo relacionados.

| Capacitação Técnica (CT) | Atestados Obrigatórios Exigência | Pontos Mínimos | Pontos Máximos |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresa Licitante | Elaboração de projetos executivos de “Detecção e Combate a incêndio” de edificações laboratoriais ou hospitalares ou voltados para indústria química ou farmacêutica com no mínimo 4.000m² [3 (três) pontos por atestado, no máximo de 4 (quatro) atestados] | 3 |  |
| Empresa Licitante | Elaboração de projetos para legalização em Corpo de Bombeiros de “Detecção e Combate a incêndio” de edificações laboratoriais ou hospitalares ou voltados para indústria química ou farmacêutica com no mínimo 4.000m² [3 (três) pontos por atestado, no máximo de 3 (três) atestados] | 3 |  |
| Empresa Licitante | Elaboração de projetos de combate a incêndio que possua “Escada enclausurada à prova de fumaça” [2 (um) pontos por atestado, no máximo de 1 (um) atestado] | 2 |  |
| Empresa Licitante | Elaboração de projetos de “Proteção contra incêndio por chuveiro automático de edificações - Sprinklers” com no mínimo 2.000m² [2 (um) pontos por atestado, no máximo de 1 (um) atestado] | 2 |  |
| Totais mínimos e máximo possíveis |  | 10 |  |

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

[Nome do Representante Legal]

[Nº da Carteira de Identidade/Órgão Emissor]

ANEXO IX (B)

QUADRO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA (PROFISSIONAL)

DECLARAMOS, para fins de participação no procedimento licitatório RDC N° 23/2019 da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, que a Proposta Técnica apresentada, no quesito EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL se comprova segundo os Atestados/CAT’s abaixo relacionados.

| Escopo (Quadro 2) | Experiência Profissional (EP) | Atestados Obrigatórios Exigência | Atestados Complementares Exigência | Pontos Mínimos | Pontos Máximos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Engenheiro de segurança do trabalho | Elaboração de projetos executivos de “Detecção e Combate a incêndio” de edificações laboratoriais ou hospitalares ou voltados para indústria química [3 (três) pontos por atestado, no máximo de 4 (quatro) atestados] |  | 3 |  |
|  |  | Elaboração de projetos de legalização em Corpo de Bombeiros de edificações laboratoriais ou hospitalares ou voltados para indústria química [3 (três) pontos por atestado, no máximo de 4 (quatro) atestados] |  | 3 |  |
| Totais mínimos e máximo possíveis |  |  |  | 6 |  |

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

[Nome do Representante Legal]

[Nº da Carteira de Identidade/Órgão Emissor]

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

DECLARAMOS, para fins de participação na licitação em epígrafe, que a Equipe Técnica qualificada será constituída pelos profissionais responsáveis técnicos abaixo relacionados:

| CARGO (ORGANOGRAMA) | NOME |
| --- | --- |

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

[Nome do Representante Legal]

[Nº da Carteira de Identidade/Órgão Emissor]

ANEXO XI

MODELO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL

| NOME COMPLETO | DATA NASCIMENTO | NACIONALIDADE |
| --- | --- | --- |

| POSIÇÃO NA EMPRESA | TEMPO NA EMPRESA | VÍNCULO PERMANENTE ( ) EVENTUAL ( ) A CONTRATAR ( ) | FUNÇÃO PROPOSTA |
| --- | --- | --- | --- |

FORMAÇÃO ACADEMICA (NOME DA INSTITUIÇÃO, CURSO (graduação, pós graduação, especialização), INÍCIO, TÉRMINO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (EMPREGADOR , FUNÇÃO, INÍCIO E TÉRMINO DE ATUAÇÃO NA FUNÇÃO)

OBSERVAÇÕES:

Relacionar apenas atividades diretamente relacionadas com o objeto desta licitação

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

[Nome do Representante Legal]

[Nº da Carteira de Identidade/Órgão Emissor]

ANEXO XII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,

[Razão social da licitante], CNPJ Nº ________________, em cumprimento aos ditames editalícios, submete à apreciação da Comissão de Licitação os documentos abaixo discriminados, necessários para a habilitação na licitação em epígrafe:

- (DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos.

Declaramos, sob pena da lei, em especial do Art. 9º da Lei 8.666/93 c/c o Capítulo IV da retro – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado da FIOCRUZ, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da Licitação em epígrafe.

Informamos, ainda, que o prazo de validade de nossa Proposta de Preços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

[Nome do Representante Legal]

[Nº da Carteira de Identidade/Órgão Emissor]

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa: ______________________________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº _______________ com sede (endereço completo), declara sob as penas da Lei que possui os seguintes contratos firmados com a Iniciativa Privada e a Administração Pública:

| Nome do Órgão/Empresa | Vigência do Contrato | Valor total do contrato |
| --- | --- | --- |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Valor total dos Contratos R$ |  | ____________________ |

Observação:

Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes, sendo facultado à Comissão a verificação da veracidade das informações, através de diligências junto às instituições contratadas com a licitante.

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

[Nome do Representante Legal]

[Nº da Carteira de Identidade/Órgão Emissor]

ANEXO XIV

ATESTADO DE VISTORIA

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório RDC N° 23/2019-COGIC da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ , que a licitante _________________________________________________ representada tecnicamente e legalmente pelo (  ) arquiteto / (  )  engenheiro (nome completo) ___________________ _______________________________________________________________ com Registro no CREA (_) / CAU(_)-____ nº ________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________________, instalada no endereço _____________________________ _________________________ na cidade de_____________________ - _____, compareceu nesta data

ao Campus FIOCRUZ-RJ, localizado; Endereço: Av. Brasil, nº 4.365, Prédio Sede do CDTS, Manguinhos ● Rio de Janeiro/RJ ● Brasil CEP: 21.040-900 , após o agendamento através dos Telefones: 021 2209 2125, no horário de agendado e tomou conhecimento, em visita técnica, das condições ambientais e técnicas que condicionam a prestação dos serviços alvo desta contratação.

Durante a vistoria supracitada, a empresa inspecionou o local a ser contemplado no projeto, esclarecendo todas as dúvidas pertinentes ao objeto desta licitação.

Local e Data

Servidor FIOCRUZ

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

Concordamos com os termos da declaração acima, dando-nos por satisfeitos com as informações obtidas e plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para a licitação.

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

[Nome do Representante Legal]

[Nº da Carteira de Identidade/Órgão Emissor]

Nota: A empresa ou consórcio deverá anexar a esta declaração documento comprobatório da competência da assinatura de seu representante como representante técnico e legal.

ANEXO XV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº   /2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ E __________, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DE PROJETO PARA ADQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO AO CBMERJ DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE DE INCENDIO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA CENTRAL DE UTILIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS).

A União, por intermédio da Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi– COGIC/FIOCRUZ, com sede na Avenida Brasil, nº. 4.365, Prédio Sede da COGIC, Manguinhos, CEP.: 21.040-900, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.781.055/0003-05, doravante denominada simplesmente FIOCRUZ, neste ato representada pelo COORDENADOR-GERAL, Sr. _____________, portador da Carteira de Identidade nº_____________, inscrito no CPF sob o nº_____________, com endereço profissional na_____________, nesta Cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21.040-900, designado pela Portaria nº_____________, e no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº            - PR do Sr. Presidente da FIOCRUZ, de outro lado, _____________, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob o nº _____________, sediada à Rua _____________, nesta cidade do Rio de Janeiro, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. _____________, _____________, portador da carteira de identidade n.º _____________, expedida pelo _____________ e CPF sob o n.º _____________, no uso das atribuições que lhe confere a _____________ às fls. _____________ dos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 25389.100060/2019-63 e em observância às disposições da Lei nº 12.462/2011, Decreto nº 7.581/2011, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrução Normativa 05/2017 SEGES/MPDG e demais cominações legais, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do RDC-e nº 23/2019-COGIC, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DE PROJETO PARA ADQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO AO CBMERJ DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE DE INCENDIO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA CENTRAL DE UTILIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS), sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico (Anexo IV do Edital de RDC-e nº 23/2019-COGIC, objeto do processo nº 25389.100060/2019-63 e proposta apresentada pela CONTRATADA, que independente de transcrição integram o presente instrumento.

  - Este Termo de Contrato vincula-se ao edital de RDC-(e) e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

- CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de ___/___/___ e encerramento em ___/___/___ .

  - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

  - A execução dos serviços será iniciada a contar da data constante na Autorização para início dos serviços, emitida pela FIOCRUZ, cujas etapas observarão o cronograma anexo ao edital.

  - A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

- CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

  - O valor total da contratação é de R$ __________ (_____________________).

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

  - O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, com efeito financeiro a partir da manifestação epistolar da Contratada, pela variação do índice INCC da Fundação Getúlio Vargas (FGV) ou outro que vier a substituí-lo.

  - O reajuste do contrato será precedido de relatório técnico, embasado através de documentação consistente, formalizado a justificativa dos fatos que levaram o acréscimo de prazo a exceder o prazo inicialmente contratado.

  - O reajustamento será regido pela fórmula a seguir:

R =  {(I1 - I0) /  I0]  x  S}

Onde:

R = Valor do reajuste procurado

I1 = Número-índice do INCC para o mês de reajuste

I0 = Número-índice do INCC do mês de apresentação da proposta de preço da licitação, ou a partir do segundo reajuste, do mês do reajuste anterior.

S = Valor do saldo contratual na época do reajuste.

- CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Projeto/Programa: 2015.14UO.310.26619

Programa de trabalho: 10572201514UO0007

Elemento de Despesa: 449051

Fonte de Recurso: 06151000000

- CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

  - O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital de RDC-e nº 23/2019-COGIC.

- CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA E DA GARANTIA ADICIONAL

  - A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ____________ [valor por extenso], na modalidade de ______________, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias.

  - As demais condições de prestação de garantia estão definidas no item 24 do edital do RDC-Eletrônico nº 23/2019-COGIC.

- CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

  - Para acompanhar a execução do Contrato, será designado servidor habilitado para acompanhar a execução do Contrato, ficando a partir da assinatura do mesmo, obrigado a registrar toda e qualquer ocorrência e/ou deficiência verificada ao longo do período de vigência, em relatório específico a esse fim, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas e pronta regularização dos serviços, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da FIOCRUZ ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da FIOCRUZ, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do Decreto nº 9.507/2018.

  - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Projeto Básico, Avexo IV do RDC-e nº 23/2019-COGIC. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados na Instrução Normativa 05/2017 SEGES/MPDG, quando for o caso.

  - O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A Comissão designada para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual terá competência definida na legislação vigente, em especial:

a)	Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

b)	Solicitar da CONTRATADA e de seus prepostos, ou providenciar junto à Administração da FIOCRUZ, tempestivamente, todas as medidas necessárias ao bom andamento dos serviços;

c)	Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato e, em especial, na aplicação de sanções, alterações e reajustes do contrato;

d)	Realizar o aceite do serviço executado nas condições previstas no Edital, de forma a subsidiar o atesto da Nota Fiscal e o pagamento do mesmo;

e)	O representante da FIOCRUZ deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

f)	Será comunicado à CONTRATADA, por escrito, as deficiências ou irregularidades porventura verificadas pela fiscalização, cabendo a mesma sua imediata correção ou adequação, sem prejuízo das sanções cabíveis;

g)	As disposições previstas nesta cláusula não excluem os dispostos na IN 05/2017 SEGES/MPDG, aplicável no que for pertinente à contratação.

  - A FIOCRUZ rejeitará, no todo ou em parte, os serviços efetuados em desacordo com o Contrato e/ou com as disposições constantes no Edital e seus Anexos.

  - A CONTRATADA se sujeitará a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da FIOCRUZ quanto à execução dos SERVIÇOS, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados.

- CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA FIOCRUZ

  - A FIOCRUZ obriga-se a:

    - Promover, por meio da Comissão de Fiscalização, o acompanhamento e a fiscalização operacional da execução dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências e quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.

    - Efetuar o pagamento pelo serviço executado à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas no edital de RDC-e nº 23/2019-COGIC e seus Anexos.

- CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA obriga-se a:

    - Executar o serviço discriminado na Cláusula Primeira deste contrato, de acordo com o projeto básico e a proposta apresentada na licitação, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos, em referência e o Caderno de Encargos, conforme referido nas Condições Específicas do edital, assim como as determinações da FIOCRUZ e da legislação pertinente.

    - Apresentar a equipe técnica compatível com as exigências descritas no Edital e na proposta técnica da CONTRATADA, para aprovação da Comissão de Fiscalização, previamente à emissão da Ordem de Serviço.

    - Substituir, sempre que exigido pela FIOCRUZ e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer membro da equipe de projeto, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da FIOCRUZ ou ao interesse do Serviço Público.

    - Responsabilizar-se pelo ônus e pelo cumprimento de todas as leis com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, ou, ainda, por todos os danos causados diretamente a FIOCRUZ ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização ou o acompanhamento pela FIOCRUZ.

    - Fornecer, com a Nota Fiscal, os documentos listados na Cláusula Terceira deste contrato, para efeito do pagamento a ser realizado pela FIOCRUZ.

    - Manter durante toda a execução deste contrato as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, sem prejuízo das demais obrigações previstas na licitação.

    - Adotar normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas.

    - Executar a totalidade do objeto de acordo com o Projeto Básico apresentado pela FIOCRUZ, conforme instrumento convocatório.

    - Fornecer o Livro de Ordem no 1º dia do início da execução do objeto, onde deverão ser registrados os fatos que possam acarretar modificações na execução, atraso no prazo contratual ou quaisquer outras ocorrências cujo registro se torne conveniente.

    - Submeter à autorização da fiscalização, quaisquer modificações a serem introduzidas na execução do objeto deste contrato, tendo em vista que somente poderão ser efetuadas com autorização da fiscalização.

    - Refazer os serviços que vierem a ser recusado pela fiscalização, sem que isto implique na dilação do prazo de execução e nem no aumento de custos, a não ser por motivo de força maior definido em lei e reconhecido pela FIOCRUZ, assim como revisar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto deste Contrato em que se verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto.

    - Obedecer rigorosamente às prescrições das normas da ABNT na execução do objeto, bem como às disposições legais do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

    - Apresentar na reunião de partida, o organograma da equipe envolvida no projeto; a equipe de profissionais com suas devidas habilitações definidas com grifo no apontamento dos Responsáveis Técnicos pelas disciplinas constantes no rol de habilitação. Após a reunião a empresa terá 15 (quinze) dias para apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART´s) dos profissionais indicados para os serviços. A não entrega dos documentos solicitados no prazo determinado impossibilitará a continuidade do contrato sendo aplicadas às sanções administrativas previstas neste Contrato.

    - Entregar a prova de vínculo dos profissionais, requisito que pode ser atendido com a mera existência de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação comum, na forma do § 6º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, quando estabelece que as exigências acerca de pessoal qualificado devam reputar-se atendidas mediante mera declaração de disponibilidade apresentada pela licitante (conforme decisão monocrática no TC-020.314/2010-8, rel. Min. Benjamin Zymler, 11.08.2010 – INFO 29/TCU), e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do objeto, registrada em nome da empresa vencedora.

    - Obter junto aos órgãos e entidades competentes, seja ela municipais estaduais ou federais, todas as licenças e autorizações necessárias ao prosseguimento do projeto.

    - Garantir que o Profissional indicado pela CONTRATADA para a função de Coordenador deverá prestar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos que julgar necessários sobre o andamento dos serviços.

    - Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou Empregados do Órgão ou Entidade FIOCRUZ e dos Órgãos de Controle Interno e Externo.

    - Ceder à FIOCRUZ, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial e intelectual referentes aos serviços realizados no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

    - Assinar, em conjunto com a FIOCRUZ, o TERMO DE COMPROMISSO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS – Anexo XVII do edital.

    - Assinar o TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO DE INFORMAÇÕES - Anexo XVIII deste edital, ficando proibida a quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da FIOCRUZ para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por força do Contrato.

    - Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade suficientes para a realização plena dos serviços objeto deste Projeto Básico.

    - Arcar com todas as despesas para manter as ferramentas e equipamentos, necessários ao cumprimento do serviço, em perfeito estado de funcionamento.

    - As ferramentas, inclusive as de uso em rede elétrica, devem estar com seu material isolante em perfeito estado.

    - Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração.

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a FIOCRUZ autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

    - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor, apresentando cópia dos respectivos diplomas.

    - É responsabilidade da CONTRATADA, se necessário, fornecer os Uniformes e vestimentas apropriadas, crachás de identificação e Equipamentos de Proteção Individual – EPI (com os respectivos Certificados de Aprovação – CA – dentro da data de validade) para seus colaboradores, sem custos para a FIOCRUZ, e adequados aos riscos ambientais onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades.

    - Os crachás de identificação, deverão ser confeccionados em PVC rígido, com fotografia recente, função descrita e nº de RG, para uso obrigatório para acesso nas dependências da FIOCRUZ, para todos os membros da equipe.

    - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à FIOCRUZ.

    - Efetuar o pagamento dos salários dos empregados por depósito bancário, nas contas dos mesmos, em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços.

    - Atender às Normas Técnicas da ABNT, Legislação Ambiental Federal, Estadual e Municipal vigente e de Segurança e Saúde assim como as NR’s aplicáveis ao objeto de contratação.

    - Atender aos requisitos, aplicáveis, da NR 06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI.

    - Atender aos requisitos, aplicáveis, da NR 10 – referente a Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

    - Atender aos requisitos, aplicáveis, da NR 18 – referente a Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção.

    - Para as áreas de vivência, atender aos requisitos, aplicáveis, da NR 23 – referente a Proteção Contra Incêndios.

    - Atender aos requisitos, aplicáveis, da NR 24 – referente a Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

    - Atender aos requisitos, aplicáveis, da NR 25 – referente a resíduos Industriais.

    - Atender aos requisitos, aplicáveis, da NR 26 – referente a Sinalização de Segurança.

    - Atender aos requisitos, aplicáveis, da NR 35 – referente a Trabalhos em Altura.

    - Atender aos requisitos da Lei 12305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos; ABNT 10004/2004 – Classificação de Resíduos e ABNT 14001/2004 – Sistema de Gestão Ambiental.

    - Responsabilizar-se, por sua conta, por todo e qualquer curso e treinamento, obrigatório por lei, relacionado à Segurança e Saúde no Trabalho.

    - Obedecer a Legislação Trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) - Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 e a Legislação Previdenciária - Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999 e suas alterações posteriores.

    - Obedecer aos artigos 154 a 201 da CLT e às complementações contidas nas 35 Normas de Segurança e Saúde do Trabalho, vinculadas à Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, incluindo suas alterações posteriores.

    - Apresentar à FIOCRUZ a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço.

    - Responsabilizar-se pelo pagamento das despesas com alimentação e transporte da equipe durante o período de trabalho.

    - Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis.

    - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da FIOCRUZ.

    - Instruir seus empregados a manterem sigilo a respeito das informações e quaisquer outros assuntos ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu conhecimento por força da execução dos serviços.

    - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados, quando em serviço, por tudo quanto às Leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e pelas demais exigências legais para o exercício das atividades.

    - Todo e qualquer acidente, ainda que sem vítimas será registrado em livro de ocorrências.

    - Atender às solicitações da FIOCRUZ quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Projeto Básico.

    - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à FIOCRUZ toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

    - No início das atividades, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar à FIOCRUZ os Atestados de Saúde Ocupacional - ASO de cada empregado, dentro do período de validade, conforme estabelecido na legislação trabalhista e entregar a listagem de todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI que serão utilizados, com os respectivos Certificados de Aprovação - CA, para avaliação e aprovação da FIOCRUZ.

    - A atividade de engenharia ou de arquitetura ora especificada deverá ser devidamente registrada junto ao CREA-RJ, correndo as suas expensas eventuais taxas e custos decorrentes.

    - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-lo, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

    - Quando o objeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

    - Assegurar à FIOCRUZ, nos termos da Instrução Normativa - IN 05/2017 SEGES/MPDG SLTI/MPOG:

      - O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à FIOCRUZ distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

      - Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da FIOCRUZ, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

    - Participar de todas as reuniões convocadas pela FIOCRUZ, as quais deverão ocorrer no campus de MANGUINHOS ou no local determinado pela fiscalização.

    - Caso a CONTRATADA tenha sede em outro Estado, todas as despesas de translado, hospedagem e quaisquer outras serão de responsabilidade e custo da mesma.

    - A periodicidade destas reuniões será no mínimo quinzenal (duas reuniões por mês).

    - Durante a etapa de gerenciamento, supervisão e fiscalização de projetos, prévia a execução dos empreendimentos, a CONTRATADA poderá desenvolver os serviços na sua sede. No entanto, as reuniões com a PROJETISTA, deverão ocorrer no Rio de Janeiro.

    - Toda a agenda de reuniões deve ser informada previamente. Todas as reuniões devem ser registradas em ATAS pela CONTRATADA sendo validada após a aprovação da FIOCRUZ.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA se responsabiliza integralmente:

    - Pelos danos causados diretamente à FIOCRUZ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato.

    - Pela supervisão dos serviços e de seus profissionais na FIOCRUZ.

    - Pelos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários resultantes da execução deste contrato, não transferindo à FIOCRUZ, em caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência a esses encargos, a responsabilidade por seu pagamento, nem podendo onerar o objeto deste contrato.

    - Pela reposição de quaisquer objetos comprovadamente danificados ou extraviados por seus empregados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da data de recebimento da notificação da FIOCRUZ.

    - Por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, houver ocorrências, em que forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão ou contingência.

    - Por todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas aos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência.

    - Por todo o transporte de equipamentos, materiais, ferramentas e dos seus profissionais. A CONTRATADA deverá dispor de meios de transporte para atender de imediato a qualquer necessidade para locomoção de pessoal, material ou equipamentos necessários à execução dos serviços.

    - Os empregados em serviço possuirão vínculo empregatício exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta responsável pelo pagamento de salários e demais vantagens e recolhimento de todas as obrigações e tributos pertinentes, bem assim por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada nos artigos 30 e 60 do Regulamento do Seguro de Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 61.784, de 20 de novembro de 1987.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital de RDC-e nº 23/2019-COGIC.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

  - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, legais e regulamentares.

  - Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do contratado, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas.

  - Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a partir da data da intimação ou da lavratura da ata da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do caput do art. 79 da Lei no 8.666, de 1993, observado o disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581/2011, no que couber.

  - Na hipótese do inciso XI do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993, a contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento de bens em consequência de rescisão contratual observará a ordem de classificação dos licitantes e as condições por estes ofertadas, desde que não seja ultrapassado o orçamento estimado para a contratação.

  - A paralisação do objeto sem justa causa e prévia comunicação a FIOCRUZ, por culpa da CONTRATADA, por prazo igual ou superior a 15 (quinze) dias corridos ou alternados, acarretará a rescisão unilateral do contrato. Esta paralisação será caracterizada pela constatação de efetivo insuficiente ao volume do objeto a ser realizada. Também ficará comprovada a paralisação se a medição mensal de serviços a serem faturados ou produzidos na etapa prevista no cronograma físico-financeiro não atingirem o mínimo de 30% (trinta por cento) do total previsto.

  - Constituem, ainda, motivos para rescisão contratual:

    - Cometimento reiterado de falhas na execução do contrato, anotadas na forma do art. 67, § 1º, da lei 8.666/93.

    - Decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil.

    - Dissolução da sociedade.

13.6.4. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução deste contrato.

13.6.5. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo presidente da FIOCRUZ e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente contrato.

13.6.6. A supressão, por parte da FIOCRUZ, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no art. 65, § 1º, na lei n.º 8.666/93, salvo em situações onde houver comum acordo entre a FIOCRUZ e a CONTRATADA.

13.6.7. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da FIOCRUZ, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

13.6.8. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FIOCRUZ decorrentes da execução do objeto da presente contratação, ou parcelas desta, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

13.6.9. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato;

13.7. SUBCLÁUSULA ÚNICA – DA MOTIVAÇÃO

13.7.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.7.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da FIOCRUZ em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.7.3. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: i) de balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; ii) da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e iii) das indenizações e multas.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

  - É vedado à CONTRATADA: i) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; ii) interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da FIOCRUZ, salvo nos casos previstos em lei.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

  - O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

  - A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

  - SUBCLÁUSULA ÚNICA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

    - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

  - A regularidade da CONTRATADA foi aferida por meio das consultas ao SICAF, TST, CEIS, CNJ e CADIN, em _________, anexadas às fls. __________ dos autos.

- CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

  - O resumo deste contrato será publicado no Diário Oficial da União até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte da data de sua assinatura, não ultrapassando ao prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

- CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

  - As partes ficam cientes de que o foro para dirimir as questões que não forem solucionadas na via administrativa será o da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro, por imposição de ordem Constitucional.

  - E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo.

Local e data

PELA FIOCRUZ							 PELA CONTRATADA

COORDENADOR

DA COGIC	   			                                      [NOME DA CONTRATADA]

[REPRESENTANTE LEGAL]

TESTEMUNHAS

Nome/CPF

Nome/CPF

ANEXO XVI

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital da licitação em epígrafe, declaramos que executaremos os serviços objeto desta licitação a serviço da [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob o nº______________________.

Outrossim, declaramos que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos à FIOCRUZ, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da FIOCRUZ em relação aos citados serviços:

1 – A FIOCRUZ poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010.

2 – A FIOCRUZ poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não os indicar ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”

3 – A FIOCRUZ poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que a FIOCRUZ não nos remunerará por essa reutilização.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da FIOCRUZ:

a. o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição “PROPRIEDADE DA FIOCRUZ; e

b. se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados da FIOCRUZ ou não.

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome do Representante Legal

Nº da Carteira de Identidade/Órgão Emissor

ANEXO XVII

MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO DE INFORMAÇÕES

Pelo presente instrumento, a Empresa/Consórcio ____________ (denominação) _______________ e (qualificação), _______________, com sede à ______________ (endereço), doravante denominada CONTRATADA, representada pelo seu Presidente ou Diretor, (qualificação), residente e domiciliado à _____________, em face do Contrato nº _____________, tem como compromisso manter confidenciais as informações que lhe forem fornecidas pela FIOCRUZ, na forma seguir convencionada:

- DEFINIÇÃO

  - Deve ser considerada “Propriedade de Informação” qualquer informação, abrangendo, irrestritamente, “know how”, dados, requisitos, especificações, técnicas de procedimento, processos, planejamento, plantas, dados de ensaio ou patentes, relativos à engenharia, produção, “marketing”, serviços, ou qualquer projeto, seja este de pesquisa, futuro ou em execução, incluindo-se, ainda, qualquer dado sobre questões pessoais ou financeiras relacionadas a negócio presente ou futuro – seja este expresso nas formas oral, escrita, gráfica, eletrônica ou em cópias cedidas pela empresa. Compreende, também, todas as invenções, técnicas, procedimentos, projetos, descobertas e aperfeiçoamentos, além da propriedade intelectual, devidamente, identificada como confidencial no momento de sua divulgação.

  - Toda Propriedade de Informação que for divulgada, oralmente, só deve ser tutelada pelo presente termo de compromisso se for identificada como tal, no momento de sua divulgação e, posteriormente, ratificada como sigilosa em documento escrito dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da divulgação.

- DA UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO

  - A CONTRATADA se compromete perante a FIOCRUZ a acatar os seguintes termos a respeito da Propriedade de Informação:

    - Toda Propriedade de Informação enviada pela FIOCRUZ à CONTRATADA será utilizada, apenas, para a execução dos trabalhos requeridos a este último.

    - O CONTRATADO tomará todas as precauções cabíveis a fim de evitar o conhecimento total ou parcial da Propriedade de Informação por parte de terceiros.

    - Na eventualidade da CONTRATADA considerar necessário o conhecimento da Propriedade de Informação por pessoas estranhas ao Contrato, deverá requisitar, por escrito, a prévia autorização da FIOCRUZ, condição essa que obrigará a respeitar todos os termos do presente compromisso, e a não utilizar as informações para qualquer outro propósito, além do estabelecido para a consecução do serviço contratado.

- DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO

  - Não serão essas informações duplicadas, nem mesmo utilizadas, total ou parcialmente, para qualquer outro objetivo que não seja indispensável à consecução dos serviços prestados pela CONTRATADA à FIOCRUZ, sem sua prévia autorização, por escrito.

  - Serão protegidas e mantidas em sigilo pela CONTRATADA, a qual utilizará, do mesmo cuidado e segurança que tem por hábito utilizar na preservação e manipulação de documentos de seu próprio interesse ou de igual importância.

  - Toda Propriedade de Informação cedida pela FIOCRUZ, bem como qualquer cópia ou similar que tenha sido feita, permanecerá como de sua propriedade, devendo ser devolvida ao término do serviço prestado, ou destruída no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que, em havendo tal procedimento deverá ser devidamente, informado à FIOCRUZ.

  - Caso tome conhecimento do vazamento de informações, a CONTRATADA comunicará o fato, imediatamente, à FIOCRUZ, a qual tomará as providências cabíveis.

- DOS LIMITES À PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO

  - As regras de procedimento concernentes à utilização e ao manuseio da Propriedade de Informação, supracitadas, excluem as seguintes informações:

    - As informações cuja divulgação que já chegaram ao domínio público ou que chegarem a ele por outros meios, que não incluam a participação ou envolvimento da CONTRATADA.

    - As informações cujas divulgação tenham sido previamente autorizadas, por escrito, pela FIOCRUZ.

    - As informações divulgadas mediante pedido do Governo Brasileiro, comprometendo-se, neste caso, a CONTRATADA de comunicar à FIOCRUZ no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da feitura ou recebimento do pedido.

- DAS ALTERAÇÕES

  - Nenhuma emenda ou modificação será acrescentada a não ser que seja autorizada, por escrito, pela FIOCRUZ.

- DO PRAZO

  - O prazo deste instrumento corresponderá ao período de duração do Contrato nº ____________, assinado entre as partes, prorrogando-se, por 5 (cinco) anos a contar da data de conclusão dos serviços.

- DA RESCISÃO

  - A extinção do presente Termo de Compromisso não liberará a CONTRATADA das obrigações ora impostas, relativas ao uso e proteção da Propriedade de Informação.

- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

  - Este instrumento tem embasamento legal, nas normas que regem o sigilo, em especial, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e o Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que estabelece normas para a salvaguarda de documentos, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informações de natureza sigilosa, e dá outras providências.

  - Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informação de que trata o presente documento não será interpretado como concessão de quaisquer direitos, tácitos ou expressos, direitos de patente, direitos autorais, de marca registrada ou plano de negócios, sobre invenções, projetos, descobertas ou quaisquer questões de que trate a Propriedade de Informação então cedida.

- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

  - A execução, existência e desempenho do presente termo de compromisso deve ser mantido em sigilo pela CONTRATADA e não deverá ser divulgado sem a prévia autorização da FIOCRUZ.

  - O presente termo representará o completo entendimento e compromisso das partes, substituindo qualquer negócio, compromisso, empreendimento, comunicação oral ou escrita, previamente, estabelecida sobre o objeto deste Termo.

- DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção da Justiça Federal no Rio de Janeiro, para dirimir as questões resultantes deste instrumento.

Local e data

PELA FIOCRUZ							 PELA CONTRATADA

DIRETORIA DA COGIC						          [NOME DA CONTRATADA]

Diretor						                                   [REPRESENTANTE LEGAL]

TESTEMUNHAS

Nome/CPF 								Nome/CPF

ANEXO XVIII

Comprovação de Proposta Técnica

DECLARAMOS, para fins de participação no procedimento licitatório RDC-e N° 23/2019 - COGIC da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, que a Proposta Técnica apresentada, no quesito EXPERIÊNCIA DA EMPRESA (EE) se comprova segundo os Atestados/CAT’s abaixo relacionados.

| Empresa Licitante | Objeto | No da CAT | Pontos Obtidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ |  |

_____________________________________________

Representantes Credenciados dos Licitantes

(nomes e assinaturas)

ANEXO XIX

Comprovação de Proposta Técnica

DECLARAMOS, para fins de participação no procedimento licitatório RDC-e N° 23/2019-COGIC da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, que a Proposta Técnica apresentada, no quesito EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (EP) se comprova segundo os Atestados/CAT’s abaixo relacionados.

| Cargo Função | Nome do Profissional | Qualificação Complementar: Objeto/CAT ou Curso de Capacitação | Objeto | No da CAT | Pontos Pretendidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_____________________________________________

Representantes Credenciados dos Licitantes

(nomes e assinaturas)